项目需求书

# 一、项目背景

根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》》（国办秘函〔2019〕19号） 以及省政府办公厅有关要求，做好我市政府网站集约化平台的日常运行维护，是全面提升我市政府网站建设管理水平的基础性工作，切实推动政务信息资源共享，不断提高政府网站供给体系的质量和效率，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。

云浮市人民政府网自开通以来，通过多次改版逐步建设为以云浮市人民政府网作为门户主网站，集约形成的包括市政府门户主网站、市政府组成部门、各县市区门户主网站等多个网站、子频道、政府信息公开平台的网站群。经过多年的发展，云浮市人民政府门户网站建设不断取得进步。

因此云浮市人民政府网站将根据四大定位，充分利用新媒体和大数据发展的技术优势，进一步优化网站平台，更好提升网站视觉和使用体验感；进一步增强网站页面和内容布局科学性，使信息实现更有效的传播，提高利民惠民信息的扩散力度；扩大线上服务的覆盖面，提升服务便捷性，努力实现“零跑腿”办事、无障碍沟通；进一步提升云浮市人民政府网站的建设理念和建设水平，打造一个优质高效的政府网站，更好地服务民众，服务社会，输出云浮市形象。

# 二、项目目标

按照《政府网站发展指引》和国家、省检查考核等有关要求，提供省政府网站集约化平台云浮分平台（6个主站（含 PC 版、手机版）以及250个左右部门频道和信息公开目录）日常运维服务，包括日常巡检、故障处置、应急演练、安全整改等，确保云浮市政府网站集约化平台和各网站正常、稳定运行，进一步夯实集约化平台基础支撑和公共服务能力，提高网站质量和服务水平，为政府网站集约化工作提供更全面、有力的运维保障支持。

# 三、项目预算

本项目总预算41.5万元，运维周期为1年。报价不得超过本预算。

# 四、运维内容

## （一）平台运维

### 1、日常巡检维护和故障处置

1.1 集约化平台功能巡检：对功能和服务进行检查，及时发现隐患，减少故障的概率，保证平台稳定运行。

1.2 集约化平台接口功能巡检：对接口功能检查，检查接口的可用性、正确性，保证业务正常开展。

1.3 集约化平台依赖和关联系统检查：检查所依赖的外部系统提供的服务和接口，保证业务正常开展：如短信接口等。

1.4 集约化平台配套应用软件巡检和维护：检查配套应用软件运行情况，为配套应用软件提供安装部署、调试等服务，保障配套应用软件运行正确、稳定、高效。

1.5 性能调优：对云资源和应用系统提供性能调优建议，保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。

1.6 网站集约化平台核心应用软件故障处理：发生故障时快速分析排查，提供建议解决方案，并进行故障处理，恢复系统正常。提供7*24小时的故障修复响应，并保证服务响应时间小于1小时。发现系统运行异常第一时间通知技术运维人员进行后续跟进处置；通过电话咨询、电子邮件或专门对接的业务人员等各类方式报告问题，直接获得技术人员的技术支持。根据实际情况，制定完善可行的常见故障处理方案，并针对可能的突发故障制定应急处理预案，对紧急故障做到7*24小时应急响应。在事件处理后1个工作日内，提供事故处理报告，在事故处理后3个工作日内将整体事件处理过程编制成书面报告，协助形成事故紧急预案。

1.7 技术文档管理：应用配置信息、系统安装设置手册编写及维护、系统日常巡检规范手册。

1.8 技术协助：提供技术帮助和客服服务，解答与平台使用相关的各类问题。按需求统计平台运行情况，提供对应的数据统计技术协助。

1.9 值班值守：日常5*8小时远程值守；特殊时间段7*24小时远程值守。

1.10 技术咨询:提供业务咨询服务，解答系统使用、业务规则、技术咨询等问题。

1.11 网站开设和关停：提供网站永久关停下线和数据移交工作。

1.12 制定集约化平台备份方案：制定数据备份方案和备份架构，确保遭受意外故障时可以及时切换至备份服务器。

### 2、安全整改

2.1 修复安全漏洞加固系统防护：在每月固定时间、节假日前后、其他可能爆发信息安全问题时间节点前后、系统功能更新上线前后及其他必要时刻对平台开展安全扫描和评估，并提供安全整改服务。

①根据安全评估报告内容进行安全整改。

②在收到安全评估报告后的一个工作日内予以响应。

③针对风险等级为高的漏洞，在收到报告后的三个工作日内予以修复解决；针对风险等级为中、低的漏洞，须在收到报告后的一周内予以修复解决。

④修复解决后提交相应的安全整改报告（如遇到系统较大版本升级改动等特殊情况需要延期解决，须在安全整改报告中说明，并给出具体完成修复时间）。

2.2 等级保护整改：参照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》等相关法律法规和等保的最新安全标准，开展三级等保测评和整改工作。

2.3 协助安全整改：配合第三方专业信息安全服务机构，定期或不定期对平台的安全进行评估。主动发现、收集、分析系统安全漏洞，对安全漏洞进行修复。

### 3、集约化平台应用层应急演练（不包括网络安全设备、DDOS攻击）

3.1 制定应急事件处理应急预案：制定故障处理应急预案，系统因升级、更新、改造等原因发生变化时，同步维护应急预案。

3.2 定期进行应急演练：当出现系统故障，无法正常运行时，要启用备用措施，判断故障类型，对故障进行排查，在最短时间内恢复。

### 4、系统配置和调试

4.1 应用软件配置：面向所有政府网站，服务内容包括但不限于开设/关停用户账号、配置用户权限、软件参数设置、站点栏目信息导出。

4.2 联调测试：基于集约化开放的API，配合外部系统的对接进行联调测试。

## （二）网站运维

### 1、政府门户网站维护

（1）日常运维服务：对云浮市人民政府门户网站及5个县（市、区）政府门户网站（含PC版、手机版）进行技术运维服务，根据用户需求完成指定的技术工作，主要包括图片和专题制作、网页布局调整、版面日常维护、新增页面、栏目调整设置、账号管理、稿件处理、站点配置、处理页面错误、代码补全、应用功能组件维护、网站问题整改及优化升级等方面的建设与运行维护。

（2）及时响应：及时响应国家重大节日、重大会议、重大事件期间提出的要求。

（3）技术协助：提供技术帮助和客服服务，解答与平台使用相关的各类问题。

（4）值班值守：日常5*8小时值守；特殊时间段7*24小时远程值守。

（5）技术咨询:提供业务咨询服务，解答系统使用、业务规则、技术咨询等问题。

### 2、市直部门及各县（市、区）部门频道和信息公开维护

对在省政府网站集约化平台云浮分平台上部署的市直部门及各县（市、区）部门频道和信息公开目录（按实际数量调整，目前250个左右）进行技术运维服务，根据用户需求完成指定的技术工作，主要包括图片和专题制作、网页布局调整、版面日常维护、新增页面、栏目调整设置、账号管理、稿件处理、站点配置、处理页面错误、代码补全、应用功能组件维护、网站问题整改及优化升级等方面的建设与运行维护。

### 3、具体运维范围

纳入集约化平台的各级政府主网站和部门子站（频道、信息公开专栏）包括但不限于如下表《纳入集约化平台的主网站和部门子站（频道、信息公开专栏）》：

| 纳入省集约化平台的主网站和部门子站（频道、专栏） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属单位 | 网站名称 | 网址 | 备注 |
| 云浮市政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 市人民政府办公室 | 云浮市人民政府 | https://www.yunfu.gov.cn | 门户网站 |
| 政府组成部门 |  |  |  |  |
|  | 市发展和改革局 | 云浮市发展和改革局 | https://www.yunfu.gov.cn/fgj | 部门频道 |
|  | 市教育局 | 云浮市教育局 | https://www.yunfu.gov.cn/jyj | 部门频道 |
|  | 市科技局 | 云浮市科技局 | https://www.yunfu.gov.cn/kjj | 部门频道 |
|  | 市工业和信息化局 | 云浮市工业和信息化局 | https://www.yunfu.gov.cn/gxj | 部门频道 |
|  | 市公安局 | 云浮市公安局 | https://www.yunfu.gov.cn/gaj | 部门频道 |
|  | 市民政局 | 云浮市民政局 | https://www.yunfu.gov.cn/mzj | 部门频道 |
|  | 市司法局 | 云浮市司法局 | https://www.yunfu.gov.cn/sfj | 部门频道 |
|  | 市财政局 | 云浮市财政局 | https://www.yunfu.gov.cn/czj | 部门频道 |
|  | 市人力资源和社会保障局 | 云浮市人力资源和社会保障局 | https://www.yunfu.gov.cn/rsj | 部门频道 |
|  | 市自然资源局 | 云浮市自然资源局 | https://www.yunfu.gov.cn/zrzy | 部门频道 |
|  | 市生态环境局 | 云浮市生态环境局 | https://www.yunfu.gov.cn/sthjj | 部门频道 |
|  | 市住房和城乡建设局 | 云浮市住房和城乡建设局 | https://www.yunfu.gov.cn/zjj | 部门频道 |
|  | 交通运输局 | 云浮市交通运输局 | https://www.yunfu.gov.cn/jtysj | 部门频道 |
|  | 市水务局 | 云浮市水务局 | https://www.yunfu.gov.cn/swj | 部门频道 |
|  | 市农业农村局 | 云浮市农业农村局 | https://www.yunfu.gov.cn/nyncj | 部门频道 |
|  | 市商务局 | 云浮市商务局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfswj | 部门频道 |
|  | 市文化广电旅游体育局 | 云浮市文化广电旅游体育局 | https://www.yunfu.gov.cn/wgltj | 部门频道 |
|  | 市卫生健康局 | 云浮市卫生健康局 | https://www.yunfu.gov.cn/wjj | 部门频道 |
|  | 市退役军人事务局 | 云浮市退役军人事务局 | https://www.yunfu.gov.cn/tyjr | 部门频道 |
|  | 市应急管理局 | 云浮市应急管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/yjj | 部门频道 |
|  | 市审计局 | 云浮市审计局 | https://www.yunfu.gov.cn/sjj | 部门频道 |
|  | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 云浮市国资委 | https://www.yunfu.gov.cn/gzw | 部门频道 |
|  | 市市场监督管理局 | 云浮市市场监督管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/scjgj | 部门频道 |
|  | 市统计局 | 云浮市统计局 | https://www.yunfu.gov.cn/tjj | 部门频道 |
|  | 市医疗保障局 | 云浮市医疗保障局 | https://www.yunfu.gov.cn/ybj | 部门频道 |
|  | 市信访局 | 云浮市信访局 | https://www.yunfu.gov.cn/xfj | 部门频道 |
|  | 市政务服务和数据管理局 | 云浮市政务服务和数据管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/zsj | 部门频道 |
|  | 市林业局 | 云浮市林业局 | https://www.yunfu.gov.cn/lyj | 部门频道 |
|  | 市投资促进局 | 云浮市投资促进局 | https://www.yunfu.gov.cn/tzcjj | 部门频道 |
|  | 市中医药局 | 云浮市中医药局 | https://www.yunfu.gov.cn/zyyj | 部门频道 |
|  | 云浮新区 | 云浮新区 | https://www.yunfu.gov.cn/yfxq | 部门频道 |
|  | 市住房公积金管理中心 | 云浮市住房公积金管理中心 | https://www.yunfu.gov.cn/gjj | 部门频道 |
|  | 云浮市人民政府办公室 | 云浮市人民政府办公室 | https://www.yunfu.gov.cn/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市发展和改革局 | 云浮市发展和改革局 | https://www.yunfu.gov.cn/yffgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市教育局 | 云浮市教育局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfjyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市科学技术局 | 云浮市科学技术局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfkjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市工业和信息化局 | 云浮市工业和信息化局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfgxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市公安局 | 云浮市公安局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfgaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市民政局 | 云浮市民政局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfmzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市司法局 | 云浮市司法局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfsfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市财政局 | 云浮市财政局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市人力资源和社会保障局 | 云浮市人力资源和社会保障局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfrsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市自然资源局 | 云浮市自然资源局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfzrzy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市生态环境局 | 云浮市生态环境局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfsthjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市住房和城乡建设局 | 云浮市住房和城乡建设局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfzjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市交通运输局 | 云浮市交通运输局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfjtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市水务局 | 云浮市水务局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfshuiwu/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市农业农村局 | 云浮市农业农村局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfnync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市商务局 | 云浮市商务局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfshangwu/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市文化广电旅游体育局 | 云浮市文化广电旅游体育局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfwgdlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市卫生健康局 | 云浮市卫生健康局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfwsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市退役军人事务局 | 云浮市退役军人事务局 | https://www.yunfu.gov.cn/yftyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市应急管理局 | 云浮市应急管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfyjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市审计局 | 云浮市审计局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfsjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 | 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 | https://www.yunfu.gov.cn/yfgzw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市市场监督管理局 | 云浮市市场监督管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfscjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市统计局 | 云浮市统计局 | https://www.yunfu.gov.cn/yftjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市医疗保障局 | 云浮市医疗保障局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市信访局 | 云浮市信访局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfxfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市政务服务和数据管理局 | 云浮市政务服务和数据管理局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfzsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市林业局 | 云浮市林业局 | https://www.yunfu.gov.cn/yflyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市投资促进局 | 云浮市投资促进局 | https://www.yunfu.gov.cn/yftzcj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市中医药局 | 云浮市中医药局 | https://www.yunfu.gov.cn/yfzyy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市住房公积金管理中心 | 云浮市住房公积金管理中心 | https://www.yunfu.gov.cn/yfgjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 市供销合作联社 | 云浮市供销合作联社 | https://www.yunfu.gov.cn/yfgxs/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 市公路事务中心 | 云浮市公路事务中心 | https://www.yunfu.gov.cn/yfglj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 市政府投资建设项目代建服务中心 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | https://www.yunfu.gov.cn/yfdjzx/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 云城区政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 云城区人民政府办公室 | 云浮市云城区人民政府 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/ | 门户网站 |
| 云城区政府部门 |  |  |  |  |
|  | 云城区发展和改革局 | 云浮市云城区发展和改革局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycfgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市公安局云城分局 | 云浮市公安局云城分局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycgaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区教育局 | 云浮市云城区教育局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycjyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区民政局 | 云浮市云城区民政局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycmzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区司法局 | 云浮市云城区司法局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycsfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区财政局 | 云浮市云城区财政局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区人力资源和社会保障局 | 云浮市云城区人力资源和社会保障局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycrsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区卫生健康局 | 云浮市云城区卫生健康局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycwsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区审计局 | 云浮市云城区审计局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycsjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区统计局 | 云浮市云城区统计局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyctjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区农业农村和水务局 | 云浮市云城区农业农村和水务局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycnync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区住房和城乡建设局 | 云浮市云城区住房和城乡建设局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyczjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区应急管理局 | 云浮市云城区应急管理局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycyjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区城市管理和综合执法局 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyccgj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区市场监督管理局 | 云浮市云城区市场监督管理局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycscjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区工业和信息化局 | 云浮市云城区工业和信息化局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycgxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区交通运输局 | 云浮市云城区交通运输局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycjtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区医疗保障局 | 云浮市云城区医疗保障局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区退役军人事务局 | 云浮市云城区退役军人事务局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyctyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区政务服务和数据管理局 | 云浮市云城区政务服务和数据管理局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyczsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区自然资源局 | 云浮市云城区自然资源局 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfyczrzyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 云城区各镇、街 |  |  |  |  |
|  | 云城区云城街道办 | 云浮市云城区云城街道办 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycyc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区高峰街道办 | 云浮市云城区高峰街道办 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycgf/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区河口街道办 | 云浮市云城区河口街道办 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfychk/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区安塘街道办 | 云浮市云城区安塘街道办 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycat/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区思劳镇政府 | 云浮市云城区思劳镇政府 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycsl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区南盛镇政府 | 云浮市云城区南盛镇政府 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycns/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区腰古镇政府 | 云浮市云城区腰古镇政府 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycyg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云城区前锋镇政府 | 云浮市云城区前锋镇政府 | http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycqf/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 云安区政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 云安区人民政府办公室 | 云浮市云安区人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/ | 门户网站 |
| 云安区政府部门 |  |  |  |  |
|  | 云安区卫生健康局 | 云浮市云安区卫生健康局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyawsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区交通运输局 | 云浮市云安区交通运输局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyajtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区司法局 | 云浮市云安区司法局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyasfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区财政局 | 云浮市云安区财政局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyaczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区医疗保障局 | 云浮市云安区医疗保障局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyaybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区工业和信息化局 | 云浮市云安区工业和信息化局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyagxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区教育局 | 云浮市云安区教育局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyajyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区人力资源和社会保障局 | 云浮市云安区人力资源和社会保障局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyarsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区应急管理局 | 云浮市云安区应急管理局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyayjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区民政局 | 云浮市云安区民政局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyamzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区农业农村和水务局 | 云浮市云安区农业农村和水务局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyanync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区审计局 | 云浮市云安区审计局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyasjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区住房和城乡建设局 | 云浮市云安区住房和城乡建设局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyazjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区商务局 | 云浮市云安区商务局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyaswj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区政务服务和数据管理局 | 云浮市云安区政务服务和数据管理局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyazsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区统计局 | 云浮市云安区统计局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyatjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市公安局云安分局 | 云浮市公安局云安分局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyagaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市生态环境局云安分局 | 云浮市生态环境局云安分局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyasthjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区发展和改革局 | 云浮市云安区发展和改革局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyafgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区市场监督管理局 | 云浮市云安区市场监督管理局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyascjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区自然资源局 | 云浮市云安区自然资源局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyazrzy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区退役军人事务局 | 云浮市云安区退役军人事务局 | https://www.yunan.gov.cn/yfyatyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 云安区各镇 |  |  |  |  |
|  | 云安区六都镇人民政府 | 云浮市云安区六都镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyald/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区高村镇人民政府 | 云浮市云安区高村镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyagc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区白石镇人民政府 | 云浮市云安区白石镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyabs/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区都杨镇人民政府 | 云浮市云安区都杨镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyady/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区富林镇人民政府 | 云浮市云安区富林镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyafl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区石城镇人民政府 | 云浮市云安区石城镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyasc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云安区镇安镇人民政府 | 云浮市云安区镇安镇人民政府 | https://www.yunan.gov.cn/yfyaza/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 罗定市政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 罗定市人民政府办公室 | 罗定市人民政府 | http://www.luoding.gov.cn/ | 门户网站 |
| 罗定市政府部门 |  |  |  |  |
|  | 罗定市发展和改革局 | 罗定市发展和改革局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldfgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市教育局 | 罗定市教育局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldjyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市科技局 | 罗定市科技局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldkjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市工业和信息化局 | 罗定市工业和信息化局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldgxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市公安局 | 罗定市公安局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldgaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市民政局 | 罗定市民政局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldnzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市司法局 | 罗定市司法局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市财政局 | 罗定市财政局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市人力资源和社会保障局 | 罗定市人力资源和社会保障局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldrsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市住房和城乡建设局 | 罗定市住房和城乡建设局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldzjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市交通运输局 | 罗定市交通运输局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldjtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市自然资源局 | 罗定市自然资源局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldzrzy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市水务局 | 罗定市水务局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldswj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市农业农村局 | 罗定市农业农村局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldnync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市商务局 | 罗定市商务局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldshangwu/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市文化广电旅游体育局 | 罗定市文化广电旅游体育局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldwgdlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市卫生健康局 | 罗定市卫生健康局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldwsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市退役军人事务局 | 罗定市退役军人事务局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldtyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市应急管理局 | 罗定市应急管理局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldyjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市审计局 | 罗定市审计局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市国有资产监督管理局 | 罗定市国有资产监督管理局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldgzw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市市场监督管理局 | 罗定市市场监督管理局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldscjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市统计局 | 罗定市统计局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldtjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市医疗保障局 | 罗定市医疗保障局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市信访局 | 罗定市信访局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldxfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市政务服务和数据管理局 | 罗定市政务服务和数据管理局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldzsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市林业局 | 罗定市林业局 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 罗定市各镇、街 |  |  |  |  |
|  | 罗定市罗镜镇 | 罗定市罗镜镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市太平镇 | 罗定市太平镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldtp/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市分界镇 | 罗定市分界镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市罗平镇 | 罗定市罗平镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlp/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市船步镇 | 罗定市船步镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldcb/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市䓣塘镇 | 罗定市䓣塘镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市苹塘镇 | 罗定市苹塘镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldpt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市金鸡镇 | 罗定市金鸡镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市围底镇 | 罗定市围底镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldwd/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市华石镇 | 罗定市华石镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldhsz/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市榃滨镇 | 罗定市榃滨镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldtb/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市生江镇 | 罗定市生江镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市黎少镇 | 罗定市黎少镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldls/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市连州镇 | 罗定市连州镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlz/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市泗纶镇 | 罗定市泗纶镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsilun/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市加益镇 | 罗定市加益镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldjy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市龙湾镇 | 罗定市龙湾镇 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市素龙街道办 | 罗定市素龙街道办 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市双东街道办 | 罗定市双东街道办 | http://www.luoding.gov.cn/yfldsd/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市附城街道办 | 罗定市附城街道办 | http://www.luoding.gov.cn/yfldfc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 罗定市罗城街道办 | 罗定市罗城街道办 | http://www.luoding.gov.cn/yfldlc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 新兴县政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 新兴县人民政府办公室 | 新兴县人民政府 | http://www.xinxing.gov.cn | 门户网站 |
| 新兴县政府部门 |  |  |  |  |
|  | 新兴县发展和改革局 | 新兴县发展和改革局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxfgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县教育局 | 新兴县教育局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxjyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县科学技术局 | 新兴县科学技术局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxkjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县工信商务局 | 新兴县工信商务局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxgxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县公安局 | 新兴县公安局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxgaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县民政局 | 新兴县民政局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxmzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县司法局 | 新兴县司法局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxsfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县财政局 | 新兴县财政局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县人力资源和社会保障局 | 新兴县人力资源和社会保障局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxrsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县自然资源局 | 新兴县自然资源局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxzrzy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县住房和城乡建设局 | 新兴县住房和城乡建设局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxzjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县交通运输局 | 新兴县交通运输局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxjtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县水务局 | 新兴县水务局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxswj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县农业农村局 | 新兴县农业农村局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxnync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县文化广电旅游体育局 | 新兴县文化广电旅游体育局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxwgdlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县卫生健康局 | 新兴县卫生健康局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxwsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县退役军人事务局 | 新兴县退役军人事务局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxtyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县应急管理局 | 新兴县应急管理局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxyjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县审计局 | 新兴县审计局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxsjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县市场监督管理局 | 新兴县市场监督管理局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxscjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县统计局 | 新兴县统计局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxtjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县医疗保障局 | 新兴县医疗保障局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县政务服务和数据管理局 | 新兴县政务服务和数据管理局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxzsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市生态环境局新兴分局 | 云浮市生态环境局新兴分局 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxsthjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 新兴县各镇 |  |  |  |  |
|  | 新兴县新城镇 | 新兴县新城镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxxc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县车岗镇 | 新兴县车岗镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxcg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县水台镇 | 新兴县水台镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxst/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县稔村镇 | 新兴县稔村镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxnc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县东成镇 | 新兴县东成镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxdc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县太平镇 | 新兴县太平镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxtp/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县里洞镇 | 新兴县里洞镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxld/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县六祖镇 | 新兴县六祖镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxliuzu/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县大江镇 | 新兴县大江镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxdj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县天堂镇 | 新兴县天堂镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县河头镇 | 新兴县河头镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxht/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 新兴县簕竹镇 | 新兴县簕竹镇 | http://www.xinxing.gov.cn/yfxxlz/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 郁南县政府门户主网站 |  |  |  |  |
|  | 郁南县人民政府办公室 | 郁南县人民政府 | http://www.gdyunan.gov.cn | 门户网站 |
| 郁南县政府部门 |  |  |  |  |
|  | 郁南县发展和改革局 | 郁南县发展和改革局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynfgw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县教育局 | 郁南县教育局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynjyj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县科学技术局 | 郁南县科学技术局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynkjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县工信商务局 | 郁南县工信商务局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyngxj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县公安局 | 郁南县公安局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyngaj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县民政局 | 郁南县民政局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynmzj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县司法局 | 郁南县司法局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynsfj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县财政局 | 郁南县财政局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynczj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县人力资源和社会保障局 | 郁南县人力资源和社会保障局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynrsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县自然资源局 | 郁南县自然资源局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynzrzy/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县住房和城乡建设局 | 郁南县住房和城乡建设局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynzjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县交通运输局 | 郁南县交通运输局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynjtj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县水务局 | 郁南县水务局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynswj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县农业农村局 | 郁南县农业农村局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynnync/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县文化广电旅游体育局 | 郁南县文化广电旅游体育局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynwgdlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县卫生健康局 | 郁南县卫生健康局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynwsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县退役军人事务局 | 郁南县退役军人事务局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyntyjr/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县应急管理局 | 郁南县应急管理局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynyjgl/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县审计局 | 郁南县审计局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynsjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县市场监督管理局 | 郁南县市场监督管理局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynscjg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县统计局 | 郁南县统计局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyntjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县医疗保障局 | 郁南县医疗保障局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynybj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县政务服务和数据管理局 | 郁南县政务服务和数据管理局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynzsj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 云浮市生态环境局郁南分局 | 云浮市生态环境局郁南分局 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynsthjj/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
| 郁南县各镇 |  |  |  |  |
|  | 郁南县都城镇 | 郁南县都城镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyndc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县宝珠镇 | 郁南县宝珠镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynbz/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县大方镇 | 郁南县大方镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyndf/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县大湾镇 | 郁南县大湾镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyndw/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县东坝镇 | 郁南县东坝镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyndb/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县桂圩镇 | 郁南县桂圩镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyngx/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县河口镇 | 郁南县河口镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynhk/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县建城镇 | 郁南县建城镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynjc/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县连滩镇 | 郁南县连滩镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynlt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县通门镇 | 郁南县通门镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfyntm/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县千官镇 | 郁南县千官镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynqg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县南江口镇 | 郁南县南江口镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynjk/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县宋桂镇 | 郁南县宋桂镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynsg/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县平台镇 | 郁南县平台镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynpt/gkmlpt/index | 政府信息公开 |
|  | 郁南县历洞镇 | 郁南县历洞镇 | http://www.gdyunan.gov.cn/yfynld/gkmlpt/index | 政府信息公开 |

## （三）人员配备要求

为保障服务质量，供应商应提供本地化服务，并设有常驻本地技术人员不得低于3人。（技术人员须对紧急故障做到7*24小时应急响应，如有到现场需要，技术人员须在1小时内到现场）。

技术人员主要工作内容如下：

1.技术支撑

提供服务热线和联系方式，及时受理、处理及回复业主提出的问题。配合做好省政府网站集约化平台云浮分平台、云浮市人民政府门户网站及5个县（市、区）政府门户网站、250个左右部门频道和信息公开的运维管理工作，并提供技术支撑。

2. 日常监测

对省政府网站集约化平台云浮分平台涉及的安全产品、应用软件及相关服务器等进行监测和检查，发现问题及时处理并向业主单位报告。

3.数据备份和恢复

对省政府网站集约化平台云浮分平台平台相关软件系统和数据定期进行备份，出现问题后能在1个工作日内将系统恢复到故障前状态。

4.网站维护

按要求在省政府网站集约化平台云浮分平台中包括图片和专题制作、网页布局调整、版面日常维护、新增页面、栏目调整设置、账号管理、稿件处理、站点配置、处理页面错误、代码补全、应用功能组件维护、网站问题整改及优化升级等方面的建设与运行维护。

5.与网站相关的其他工作

驻场人员除完成上述运维服务外，按业主单位要求完成与网站相关的其他工作：页面美工制作或沟通协调；联系相关供应商技术人员及时响应对应的技术问题；网站应用业务培训等。

# 五、供应商资格要求

落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

# 六、付款方式

本项目分2期付款，1期：支付比例50%,签订合同后7个工作日内，支付合同总额50%；2期：支付比例50%,完成运维服务工作并完成最终验收后，采购人根据结果进度款支付金额，在7个工作日内支付合同总额50%。

每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票和支付申请，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

采购人支付的款项来源于财政资金，其支付款项存放于财政专户， 实际支付或实际到达中标供应商收款账户的时间受包括但不限于财政审核、批准、审查和审计、支付拨款等程序的进度等因素影响。在确认达到支付条件后，在约定的付款期限内采购人向财政部门申请支付， 即属于按时支付完毕及守约，中标方不认为采购人违约或延期支付，不追究采购人违约责任，也视为对采购人履约行为没有任何异议。

# 七、验收要求

1、最终验收标准 （1）项目服务期满后，中标人完成运维服务工作后并提出验收申请和验收文档清单，在验收材料通过招标人审核后，由招标人根据项目规模组织开展交付验收。 （2）验收活动组织按招标人项目验收管理工作要求执行，中标人应无条件配合招标人的验收工作，并按招标人要求的形式提供相应的验收材料。（3）中标人应在项目完成时，将项目所有文档、运维记录、资料汇集成册交付给招标人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，中标人按国家、省以及招标人档案管理要求，向招标人提供装订成册的纸质文档和电子文档。

2、项目验收产生的所有费用，由中标人承担。

3、采购人在收到中标人验收申请后7日内组织履约验收。

# 八、运维工具

为了更好地对网站前端进行日常运维，运维商需提供3台运维虚拟终端，运维虚拟终端是基于云计算虚拟化技术对物理设备进行虚拟化处理，将国产操作系统的云桌面及其应用提供给用户，用户可以通过多种设备访问云桌面，满足异地办公、手机办公等场景需求。目前虚拟终端基于国产化软硬件技术栈，支持全链路国产化。同时，虚拟终端可根据实际使用情况，快速实现业务扩容，配置及带宽随时升级。